|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **회의록** | | | | | |
| **일시** | 2017년 08월 07일 오후 2시 | | **장소** | 한국성장금융 회의실 | |
| **주제** | 제안서 DB 업로드 개발 건 | | | **작성자** | 박옥주 |
| **참석자** | **추진단** | 김동은 차장, 김태교 주임 | | | |
| **사업단** | 장석진 차장, 박옥주 과장 | | | |
| **주요**  **안건** | 1. 업로드 검증에 대한 내용 2. 기존에 관리되는 GP 정보의 활용 3. 기타 사항 | | | | |
| **회의**  **내용** | 1. **업로드 검증에 대한 내용**    1. 새로 입력하는 GP는 그대로 저장    2. 기존에 입력이 된 GP정보는 선택된 제안 일자 기준으로 비교하여 검증 후 저장    3. 각 입력 항목마다 비교 후 일치 또는 불일치 부분을 표시    4. 불일치일 경우인데도 저장 시 불일치 사유(비고)를 입력 하고 저장되도록 처리 2. **기존에 관리되는 GP 정보의 활용**    1. 기존에 관리되고 있는 GP의 이름을 확인하여 저장 할 수 있도록 처리 요청(조회)    2. 제안서 정보와 이미 선정된 GP의 코드 정보를 연결 할 수 있는지 확인    3. 현재 시스템 기준으로는 연결 할 수 없으며 새롭게 저장 시 임의의 코드를 생성하여 저장하기로 잠깐 이야기가 있었으나 확정이 된 사항은 아님. 3. **기타 사항**    1. 시스템 사용은 다수의 펀드 담당자가 제안서 정보를 관리하기 때문에 각각 업로드 하기로 함.    2. 업로드는 각자가 하지만 조회는 모두 볼 수 있도록 처리    3. 기존에 주어진 화면 설계 중 변경이 있을 경우 담당자에게 확인 받은 후 진행하도록 함.    4. 개발 일정은 2017년 8월 28일까지 완료 | | | | |